### 会议记录

第 1 次  会议记录

2026-2027学年  网络工程课程项目会议记录

项目：Unity多人合作射击网络游戏（选题分工）

| 主 持 人： | 郑永鹏 | 记 录 人： | 郑永鹏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始时间： | 2026-09-3 21:00 | 结束时间： | 2026-09-3 22:00 |
| 出席人员： | 郑永鹏、吴绮祺、朱晓彤、黄嘉宜、黄晓晴 |  |  |
| 缺席人员： | 无 |  |  |
| 列席人员： | 无 |  |  |
| 会议主要议题： |  |  |  |
| 确定课程项目方向，讨论技术路线和五人分工。 |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |
| 我们先比较了几个可行题目，最后确定做 Unity 第一人称合作射击网络游戏。这样既能体现客户端交互，也能把网络工程课程要求中的客户端、服务器和实时同步做出来。 1. 成员 A 负责 Python 独立服务器、TCP/UDP 接入、房间状态和服务端权威逻辑； 2. 成员 B 负责 Unity 网络客户端、地图同步、输入预测、服务器校正和远端对象插值； 3. 成员 C 负责怪物 AI、局部 A* 寻路、绕障、波次、击退和死亡特效； 4. 成员 D 负责玩家控制、武器射击、弹药、生命、受伤、死亡和随机复活； 5. 成员 E 负责 HUD、菜单设置、小地图、击杀排行榜、单机/多人入口和最后集成。 我们约定 TCP 用于大厅、开局和射击等可靠事件，UDP 用于移动输入和实时快照；先搭建能跑通的最小版本，再逐步补充玩法和网络平滑处理。 |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |
| 确定了项目主题、五人负责模块和第一版技术路线，明确网络层是本项目的重点。 |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |
| 完成协议字段设计；确认 Unity 场景；搭建服务器基础连接；开始地图碰撞采集。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 无 |  |  |  |

### 会议记录

第 2 次  会议记录

2026-2027学年  网络工程课程项目会议记录

项目：Unity多人合作射击网络游戏（项目中期讨论）

| 主 持 人： | 郑永鹏 | 记 录 人： | 郑永鹏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始时间： | 2026-9-12 21:00 | 结束时间： | 2026-9-12 22:00 |
| 出席人员： | 郑永鹏、吴绮祺、朱晓彤、黄嘉宜、黄晓晴 |  |  |
| 缺席人员： | 无 |  |  |
| 列席人员： | 无 |  |  |
| 会议主要议题： |  |  |  |
| 汇报当前实现，集中讨论多人同步、怪物寻路、弹药和性能方面的瓶颈。 |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |
| 我们中期联调时发现，问题主要集中在下面几类。 1. 怪物有时直线穿墙，出生在墙角后会卡住不动。我们决定把地图采集为 81×81 碰撞网格，用局部 A* 找路，并在出生、连续不移动和边界位置增加安全点检查与脱困处理。 2. 多人模式下弹药会出现变少又变多。原因是客户端和服务器同时修改了弹药。我们改为服务器权威，客户端只发送 shoot 和 ammo_action，利用 weaponSeq、life 等字段丢弃重复命令和旧生命状态。 3. 长按鼠标只能单点射击。我们将客户端开火改为固定 0.1 秒间隔，同时保留服务器射速校验；换弹和长按 R 补满弹药也由服务器确认。 4. 玩家死亡后血量、弹药和位置没有完全重置。现在死亡 2 秒后在随机安全点满血复活，并重置初始弹药和 life。 5. 网络延迟下角色会跳动。我们的处理是本地 30Hz 预测、服务器 30Hz 模拟、20Hz 快照；本地小误差连续保持，中等误差平滑校正，复活或大误差才直接接受服务器位置，远端玩家和怪物用 SmoothDamp、Slerp 插值。 怪物数量增加后还出现过卡顿，我们把地图采集改成分帧协程，限制 A* 搜索范围和服务端怪物数量，快照频率固定为 20Hz。 根据找出的问题，开始着手找资料优化。 |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |
| 基本 TCP/UDP 流程、玩家与怪物同步、出生点检查、服务器弹药、连续射击、死亡复活和旧快照丢弃机制已经跑通。 |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |
| 继续测试极端延迟和丢包；补充多人实机截图；记录校正误差和快照新鲜度；再次确认打包客户端与服务器版本一致。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 无 |  |  |  |

### 会议记录

第 3 次  会议记录

2026-2027学年  网络工程课程项目会议记录

项目：Unity多人合作射击网络游戏（项目结尾评估）

| 主 持 人： | 郑永鹏 | 记 录 人： | 郑永鹏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始时间： | 2026-9-20 21:00 | 结束时间： | 2026-9-20 22:00 |
| 出席人员： | 郑永鹏、吴绮祺、朱晓彤、黄嘉宜、黄晓晴 |  |  |
| 缺席人员： | 无 |  |  |
| 列席人员： | 无 |  |  |
| 会议主要议题： |  |  |  |
| 检查最终功能和网络体验，评估项目完成度，确定提交前的收尾工作。 |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |
| 这次会议我们主要演示最终的项目效果，对比任务书的内容，检查已完成部分。当前已经完成单机和多人入口，服务器负责房间、地图、玩家、怪物、命中、生命、弹药和分数，客户端负责输入、表现和 HUD。网络上采用 TCP/UDP 混合通信，本地玩家有预测和校正，远端对象有插值，旧 tick、旧分数和旧生命命令会被丢弃。 玩法部分包括玩家射击、连续开火、换弹、长按 R 补满弹药、受伤死亡、2 秒倒计时和随机安全点满血复活；怪物有三波刷新、逐波增强、局部寻路、绕障、近战攻击、击退和死亡爆炸。界面有血条、弹药进度、复活进度、左上角小地图、多人击杀排行榜、波次提示和 Esc 设置菜单。 内容检查无误，准备写PPT和报告。 |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |
| 项目主体功能完成，单机和多人均可演示；卡墙、弹药异常、连发、复活和网络快照跳动等主要问题已经处理。 |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 无 |  |  |  |